110kV康禾站新出10KV双回路线路工程

招

标

文

件

招 标 人：广东金宇环境科技股份有限公司

招标编号：GDJYHJKJ20210716

编制日期：二○二一年七月

目  录

第一章 投标邀请函	3

1. 招标条件	3

2. 项目概况	3

3. 对投标企业和项目负责人的要求	5

4. 招标程序及时间安排	6

5. 投标人须知	6

6. 联系方式	6

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

第三章 总 则	9

1. 项目概况	9

2. 招标工作小组及职责	9

3. 投标人的资格要求	9

4. 投标费用	10

5. 招标文件的组成	10

6. 招标文件的澄清及修改	10

第四章 投标	11

1. 投标文件的编制	11

2. 现场踏勘	11

3. 投标文件的份数和签署	11

4. 投标文件的密封与标记	12

5. 投标文件的递交	12

第五章 开标与定标	13

1. 开标	13

2. 评标	13

3. 定标办法	14

4. 中标人须知	14

第六章 合同授予	16

1. 签订合同	16

第七章 工程款拨付与结算	17

1. 工程款支付方式	17

1.2工程进度款	17

1.3质量保证金	17

2. 工程竣工结算	17

3. 工程竣工资料移交	18

第八章、投标文件格式	19

# 第一章   招标文件

110kV康禾站新出10KV金宇双回路线路工程

1.招标条件

110kV康禾站新出10KV金宇双回路线路工程已出具完整设计图及详细施工图纸，资金来源为金宇公司自有资金。招标人为广东金宇环境科技股份有限公司。依据工程建设的需要，项目已具备招标条件，现邀请贵单位参加本工程施工投标。

2.项目概况

2.1 招标人：广东金宇环境科技股份有限公司。

2.2设计单位：佛山凯源电力勘测设计有限公司。

2.3工程名称：110kV康禾站新出10KV金宇双回路线路工程。

2.4 工程规模：详见工程量清单，工程造价为0.00元。

2.5招标内容：按工程预算书以及施工图设计文件所含内容。

2.5.1总表

| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 110kV康禾站新出10KV金宇双回路线路工程 | 0.00元 |
| 合计 |  | 0.00元 |

2.5.2 110kV康禾站新出10KV金宇双回路线路工程

备注：如实际工程量及材料数量与清单有出入，以评审出具的工程量清单为准。

2.6 工期要求：90个日历天，具体开工时间以建设单位发出的开工令时间为准。

2.7 工程质量要求：工程质量达到验收合格。

3.对投标企业和项目负责人的要求

3.1具有独立法人资格，不接受联合体投标。

3.2具有电力工程施工总承包三级（含三级）以上施工资质，或具有输变电工程专业承包三级（含三级）以上施工资质。

3.3具备承装类的《承装（修）电力设施许可证》五级（含五级〉以上资质且具备有效的安全生产许可证。

3.4拟派本工程的项目负责人须具有机电工程二级（含二级）以上注册建造师资格，省外入粤企业拟派本工程的项目负责人必须具有机电工程专业一级注册建造师资格，同时持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

3.5拟派本工程的专职安全员须具有《安全生产考核合格证》（C证）。

3.6拟派本工程项目负责人和专职安全员必须是本公司正式员工，需提供近半年在本公司缴交社保证明。

3.7在中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司有资信备案（电压等级110kV及以上）。

3.8广东省省外进粤建筑企业和人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

3.9与当地政府及主管领导单位具有良好的沟通渠道，并提供相应证明材料。

注明:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。

4.招标程序及时间安排

4.1 2021年07月16日在金宇公司公众网上发出招标文件。

4.2投标单位请于2021年07月28日下午16：30前递交投标文件。投标地址一：河源市源城区东埔高塘高屋山村35号金宇公司河源办事处；投标地址二：河源市黄田镇良村村川龙小组金宇公司5楼规划建设部。

4.3开标时间：2021年7月30日下午14:30.

5.投标人须知

5.1资格审查方式：采用资格后审，资格审查不通过的投标文件作废标处理。

5.2投标人的法定代表人或委托代理人必须参加投标报名，自带有效身份证明备查，如未达到要求的，不接受投标报名或取消其投标资格。

5.3投标人拟派本工程的人员及资料必须真实，如发现有虚假证件或虚假职称的，招标人将要求投标人提供相关证书查询网址路径或职称评审表或发证机关相关证明、联系电话，否则取消其投标资格或中标资格，并提交相关部门依法依规处理。

5.4工人工资保证金制度

中标人与建设单位签订施工承包合同后，开工之前，应在人力资源社会保障部门指定银行开立工人工资支付保证金账户，中标人应按照施工合同总造价的5%（最低不少于30万元，最多不超过200万元人民币）一次性将工资支付保证金存入工人工资保证金专用账户，否则，发包人有权终止合同，工人工资支付保证金的管理，支付及销户等应严格执行《河源市建设领域工程工人工资支付保证金管理办法》及有关规定。

6.联系方式

6.1招标单位：广东金宇环境科技股份有限公司

6.2联系人：周先生、徐先生    联系电话：0762-32688199

6.3地址：河源市源城区东埔高塘高屋山村35号金宇公司河源办事处；

河源市黄田镇良村村川龙小组金宇公司5楼规划建设部。

二〇二一年七月十六日

# 第二章   投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 广东金宇环境科技股份有限公司。 |
| 2 | 设计单位 | 佛山凯源电力勘测设计有限公司。 |
| 3 | 项目名称 | 110kV康禾站新出10KV金宇双回路线路工程。 |
| 4 | 项目规模 | 工程造价为0.00元。 |
| 5 | 招标内容 | 按工程预算书以及施工图设计文件所含内容。 |
| 6 | 工期要求 | 90个日历天，具体开工时间以建设单位发出的开工令时间为准。 |
| 7 | 质量要求 | 工程质量达到验收合格。 |
| 8 | 质量保修期 | 按2000年1月30日实施的《建设工程质量管理条例》执行。 |
| 9 | 资金来源 | 公司自有资金。 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标。 |
| 11 | 投标人的资格要求 | 3.1具有独立法人资格，不接受联合体投标。 3.2具有电力工程施工总承包三级（含三级）以上施工资质，或具有输变电工程专业承包三级（含三级）以上施工资质。 3.3具备承装类的《承装（修）电力设施许可证》五级（含五级〉以上资质且具备有效的安全生产许可证。 3.4拟派本工程的项目负责人须具有机电工程二级（含二级）以上注册建造师资格，省外入粤企业拟派本工程的项目负责人必须具有机电工程专业一级注册建造师资格，同时持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。 3.5拟派本工程的专职安全员须具有《安全生产考核合格证》（C证）。 3.6拟派本工程项目负责人和专职安全员必须是本公司正式员工，需提供近半年在本公司缴交社保证明。 3.7在中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司有资信备案（电压等级110kV及以上）。 3.8广东省省外进粤建筑企业和人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 注明:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 15 | 投标截止时间 | 详见投标邀请函。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标有效期为12天（日历天），投标有效期从提交投标文件的截止之日算起。 |
| 17 | 投标保证金 | 本项目无须提交投标保证金。 |
| 18 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份。电子版（U盘或光盘）1份。 |
| 19 | 递交投标文件地点 | 河源市源城区东埔高塘高屋山村35号金宇公司河源办事处河源市黄田镇良村村川龙小组金宇公司5楼规划建设部。 |
| 20 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 21 | 发出招标及开标时间 | 详见招标程序及时间安排。 |
| 22 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由金宇公司指派5名人员组成。 |
| 23 | 履约担保 | （1）履约保证金金额：按建安工程费的5%。 （2）履约保证金提交方式：银行保函或保证保险或银行转账（转账的由中标人的基本账户汇入招标人指定账户）。 （3）履约保证金或银行保函提交时间：中标人须在收到《中标通知书》后10个工作日内提交。 （4）履约保证金的退还：工程竣工验收合格并交付使用后10天（日历天）内退还。 注明：在合同履行期间，出现有扣罚履约保证金的，相应扣罚部分不予退回。 |

# 第三章  总 则

1. 项目概况

1.1 招标人：广东金宇环境科技股份有限公司。

1.2设计单位：佛山凯源电力勘测设计有限公司

1.3 项目名称：110kV康禾站新出10KV金宇双回路线路工程。

1.4 项目规模：本工程造价为0.00元。

1.5 招标内容：按工程预算书以及施工图设计文件所含内容。

1.6 工期要求：90个日历天，具体开工时间以建设单位发出的开工令时间为准。

1.7工程质量要求：工程质量达到验收合格。

1.8 资金来源：公司自有资金。

2. 招标工作小组及职责

2.1 招标工作小组由招标人依法组建。

2.2 招标工作小组职责：严格执行招标有关程序，负责招标投标过程中的应履行的相关事宜。

2.3 招标工作小组在招标工作结束后即告解散。

3. 投标人的资格要求

3.1具有独立法人资格，不接受联合体投标。

3.2具有电力工程施工总承包三级（含三级）以上施工资质，或具有输变电工程专业承包三级（含三级）以上施工资质。

3.3具备承装类的《承装（修）电力设施许可证》五级（含五级〉以上资质且具备有效的安全生产许可证。

3.4拟派本工程的项目负责人须具有机电工程二级（含二级）以上注册建造师资格，省外入粤企业拟派本工程的项目负责人必须具有机电工程专业一级注册建造师资格，同时持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

3.5拟派本工程的专职安全员须具有《安全生产考核合格证》（C证）。

3.6拟派本工程项目负责人和专职安全员必须是本公司正式员工，需提供近半年在本公司缴交社保证明。

3.7在中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司有资信备案（电压等级110kV及以上）。

3.8广东省省外进粤建筑企业和人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

注明:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。

4.投标费用

4.1投标人在投标过程中的所发生的一切费用，均由投标人负责。

5.招标文件的组成

5.1 招标文件包括本文件及所有由招标人发出的补充通知。

5.2 投标人应认真审阅招标文件及由招标人发出补充通知所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应招标文件及由招标人发出补充通知要求，视为废标或无效标，责任由投标人自负。

6.招标文件的澄清及修改

6.1  招标文件的澄清

6.1.1 投标人在收到招标文件和自行踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应在投标截止时间3天前以书面形式（包括书面文字、传真）向招标人提出。

6.1.2 所有问题的解答，将在投标截止时间2天前以书面形式提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

6.2   招标文件的修改

6.2.1 在投标截止时间2天前，招标人都可能会以通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

6.2.2 为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

6.3 当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

# 第四章  投   标

1. 投标文件的编制

1.1 投标函（按附件一格式填写)。

1.2法人代表证明书及法人身份证复印件和法人授权委托书及委托代理人身份证复印。

1.3《企业营业执照副本》复印件。

1.4《企业资质证书副本》复印件。

1.5《承装（修）电力设施许可证》及《企业安全生产许可证副本》复印件。

1.6《建造师注册执业证书》复印件及《安全生产考核合格证》B证复印件。

1.7《安全生产考核合格证》C证复印件。

1.8项目负责人和专职安全员近半年在公司缴交社保证明。

1.9投标人须在中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司有资信备案（电压等级110kV及以上）。

1.10投标人在广东省省外进粤建筑企业和人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

1.11投标报价书（投标报价书按招标人提供的工程量清单报价书格式编制）。

注明：1、投标设最高限价，投标报价低于（含等于）最高限价为有效报价，若高于最高限价的为无效报价，无效报价的投标文件作废标处理。2、投标报价已包含人工、材料、机械费、施工所需的相关措施费、环境保护所需的费用、夜间施工和因赶工期所采取相应措施的费用、规定由施工方负责的相关规费及税费等一切费用。

2.现场踏勘

2.1 建设单位不组织现场勘察，但投标人可自行到本工程建设场地对周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2.2 建设单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是建设单位现有的可供投标人利用的资料，建设单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.投标文件的份数和签署

3.1投标人应按招标文件的要求编制一份正本，两份副本的投标文件；

3.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不退色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

3.3投标文件正本与副本均应用A4纸编制，投标文件正本和副本每一页（包括封面）须由投标人的法定代表人或其委托代理人签名并加盖投标人公章，若副本为正本复印件的则为无效投标文件。

3.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章；

3.5招标人在投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人；

3.6投标人必须为企业法定代表人或法人授权委托的代理人。

4.投标文件的密封与标记

4.1 密封：投标人必须将投标文件密封提供，将投标文件正、副本统一密封在信封袋内，并在信封袋的所有接口处加盖骑缝章。

4.2 标志：投标人应在每份投标文件封面上明确标明“正本”或“副本”字样，并在信封袋正面用A4纸全面张贴并注明招标人名称、工程名称和投标人的名称。

5.投标文件的递交

5.1 投标截止日期

5.1.1投标人应在投标须知中规定的投标截止时间之前将投标文件递交到指定地点。

5.1.2招标人可以以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。

5.1.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

5.2 投标文件的修改与撤回

5.2.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面的形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的函件，在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

5.2.2投标人的修改或撤回函件，应按本文件规定的要求编制、密封、标志和递交(密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样)。

5.2.3投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

# 第五章   开标与定标

1.开标

1.1 投标人递交资格审查文件和投标文件

2021年07月28日上午16：30分前投标人法定代表人或委托代理人到广东金宇环境科技股份有限公司将资格审查文件及投标文件递交到指点地点，投标截止后提交的投标文件不予接受。

1.2 查验投标人员的身份及相关证件，如有虚假者，其投标文件作废标处理：

1.3 公开开启投标文件，并对投标文件进行有效性审查，投标文件有下列情况之一者为废标，无效的投标文件相应的投标报价无效。

1.3.1 未按招标文件要求包装密封的；

1.3.2 未按招标文件规定签署、盖章、标志的；

1.3.3 未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的；

1.3.4 投标文件所报材料有虚假成分的；

1.3.5 对招标文件要求须作出承诺的事项没有或不完整的；

1.3.6 违规行为（包括但不限于）：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；③扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的；

1.3.7法律法规及招标文件中规定的其它情形。

1.4 宣读各投标人的投标报价，计算中标值。

1.5 确定并宣布中标人。

1.6 宣布开标会议结束。

2.评标

2.1 评标委员会

2.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

2.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

2.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3.定标办法

3.1 本工程采用“低价格+公司综合实力评估中标法”定标。

具体定标办法如下：

（1）投标设定最高限价，报价在最高限价之下为有效报价，若高于最高标价，则按废标处理。在有效报价范围内取最低报价者为第一中标候选人，次低报价者为第二中标候选人，以此类推。

（2）投标报价不能低于成本价（若低于成本又不能作出合理说明和不能提供相关证明材料的，作废标处理）。

（3）当出现二个或二个以上相同报价的中标候选人时，则由中标候选人现场进行下一轮总报价投标，其投标报价不得高于自身的上一轮投标报价，取最低有效报价者为中标候选人。

3.2 中标通知

3.2.2 开标后次日招标人将依法向中标人发出中标通知书。

3.2.3中标人放弃中标或被取消中标资格，招标人可以确定开标排名第二的投标人为中标人；若第二中标候选人放弃中标或被取消中标资格，则招标人确定第三中标候选人为中标人；若第三中标候选人放弃中标或被取消中标资格，招标人将依法重新组织招标。

4.中标人须知

4.1 招标人和建设单位发现中标人有下列行为之一的，该中标无效。

4.1.1 中标人与其它投标人串通进行投标的；

4.1.2 中标人拒绝执行招标文件的要求和其投标文件的承诺的；

4.1.3 中标人以他人名义进行投标的；

4.1.4 投标人弄虚作假骗取中标的；

4.1.5 法律、法规规定的其他损害招标人和建设单位利益和社会公共利益的；

4.2 中标人在投标文件中所填报的项目负责人必须在施工现场组织施工和管理工作。如建设单位在施工现场发现人员不到岗时，则有权单方终止合同，所造成损失由中标人负责。

4.3 中标人在投标文件中所填报的项目负责人在中标后不得调整；如因特殊情况确需调整的，须报建设单位同意方能更换，否则建设单位有权单方终止合同，所造成损失由中标人负责。

4.4 中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全及文明施工、夜间施工、环卫和城管、计划生育等规定建立规章制度和防护措施。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中标人负责。

4.5 中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任、法律责任和经济责任。

4.6 合同约定的工程项目，中标人不得转包。否则，建设单位有权单方终止合同，并令中标人立即退场，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。

4.7 拟签订的建设工程施工合同的依据：工程招标文件、招标答疑会和中标人的投标文件和中标通知书是双方签订建设工程施工合同的依据，建设单位承诺不对中标人增加超出招标文件的额外要求。中标人在签订合同时对招标文件有异议，不愿意遵照执行，建设单位按规定取消其中标资格。

# 第六章   合同授予

1.签订合同

1.1 建设单位和中标人应当自中标通知书发出之日起7个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，建设单位取消其中标资格；给建设单位造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

1.2 发出中标通知书后，建设单位无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

1.3 工程质量、保修及节能要求：

1.3.1施工单位必须严格按照施工图设计文件、国家颁布的现行施工规范、安全操作规程和文明施工规定施工，保证工程质量、施工安全和文明施工，并接受相关部门的监督指导和检查。

1.3.2工程质量要求：按国标《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）达到合格。

1.3.3工程节能要求：达到国家建筑节能施工验收规范要求。

# 第七章   工程款拨付与结算

1.工程款支付方式

按招标单位与中标单位商议的合同条款执行。

2.工程竣工结算

2.1原则上依图纸施工，按中标价（暂列金额除外）总承包。

2.2设计变更项目的结算。根据《设计变更通知单》及签证资料，如果是工程量清单包含的项目，按中标人投标报价的综合单价结算；如果工程量清单没有包含的项目，其综合单价按当地市场价进行结算。设计变更程序按有关规定执行。

2.3原则上实行无现场签证管理。确有签证增加项目的，增加程序按相关职能部门规定执行。增加项目的结算参照设计变更项目的结算。

2.4中标价已包含了施工机械进退场及安拆费、雨季施工、夜间施工所采取相应措施的费用。

2.5本工程施工期间的工料价涨落的调整一律不予考虑。

3.工程竣工资料移交

3.1中标人须工程竣工验收合格后15天内须将整套竣工资料移交给建设单位。

广东金宇环境科技股份有限公司

二〇二一年七月十六日

# 第八章、投标文件格式

一、投标函

广东金宇环境科技股份有限公司：

1．我方己仔细研究了110kV康禾站新出10KV金宇双回路线路工程招标文件的全部内容，自愿参加上述项目投标，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到验收合格。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺响应招标文件的任何条款。

（2）我方承诺在领取中标通知书后7个工作日内按规定与建设单位签订施工合同。

（3）我方保证工程质量达到验收合格，并保证按现行有关安全生产、文明施工规定进行施工。

（4）我方承诺按招标文件约定的结算方式进行工程结算。

（5）保证按投标文件注明的项目负责人和有关施工管理人员组织本工程施工，保证项目负责人不兼任其它任何在建工程项目负责人。

（6）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在以下规定的任何一种情形：

(l）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(2）为本工程的监理人；

(3）为本工程的代建人；

(4）为本工程提供招标代理服务的；

(5）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(8）被责令停业的；

(9）被暂停或取消投标资格的；

(10）财产被接管或冻结的；

(11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

投 标 人：                               （盖单位章）

法定代表人/授权代表：             （签字/盖章）

年    月    日

二、法人代表证明书和法人授权委托书

（1）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：广东金宇环境科技股份有限公司

本证明书声明：注册于（国家名称） 的（投标人名称） 在下面签字的（法定代表人姓名、职务） 为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字/盖章）：

职    务：

日    期：

法人代表的身份证粘贴处 （加盖公章） 正面与反面均须粘贴

（2）法人授权委托书及被委托人身份证复印件；

法定代表人授权委托书

致：广东金宇环境科技股份有限公司

本授权委托书声明：我  （姓名、身份证号码） 系  （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名） 为我公司授权代表，以本公司的名义参加贵司组织的110kV康禾站新出10KV金宇双回路线路工程的公开招标活动。授权代表在招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，授权代表当场签字有效。

本授权书自本单位盖公章之日起生效，有效期为90天，特此声明。

授权代表：

性    别：

身份证号码：

部门：            职务：

说明：

- 投标人代表是法定代表人并亲自签署投标文件的可不提交；

2、 此处所述“法定代表人”须与投标人的“企业法人营业执照”上的内容一致。

被授权人（签字）：                           投标人名称（公章）：

法定代表人（签字/盖章）：

日  期：

授权代表的身份证粘贴处 （加盖公章）

三、资格评审资料

1.1《企业营业执照副本》复印件。

1.2《企业资质证书副本》复印件。

1.3《承装（修）电力设施许可证》及《企业安全生产许可证副本》复印件。

1.4《建造师注册执业证书》复印件及《安全生产考核合格证》B证复印件。

1.5《安全生产考核合格证》C证复印件。

1.6项目负责人和专职安全员近半年在公司缴交社保证明。

1.7投标人须在中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司有资信备案（电压等级110kV及以上）。

1.8投标人在广东省省外进粤建筑企业和人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

四、投标报价书

致：广东金宇环境科技股份有限公司

一、我单位已详细阅读了              之招标文件，愿意以（大写）人民币        （小写：￥     ）的投标报价，工期为：         ；按照招标文件、设计文件及施工合同、施工规范承接上述工程的施工任务。

二、保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签字/盖章）：

日  期：     年   月   日

五、报价明细表（格式自拟）

详见附件2