广东金宇环境科技股份有限公司

铷稀有金属资源化利用技改项目

土建工程施工总承包

招

标

文

件

招      标      人：广东金宇环境科技股份有限公司

日                期：    2021  年  08月  18  日

目 录

第一章   投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）合同的授予

第二章   合同条款（另附）

第三章   投标文件格式

第四章  图纸及勘察资料（另附）

## 第一章  投标须知前附表及投标须知

### 一、投 标 须 知 前 附 表

| 项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 广东金宇环境科技股份有限公司铷稀有金属资源化利用技改项目土建工程施工总承包 |
| 2 | 2.1 | 建设地点 | 河源市黄田镇良村村川龙小组金宇公司生产基地范围内 |
| 3 | 3.1 | 建设规模 | 本工程建筑占地面积为6699.28㎡，总建筑面积大约为13434.96㎡。厂房、仓库结构为一层钢结构，配电房、二层办公楼为钢混结构。 |
| 4 | 4.1 | 承包方式 | 对承包范围内的工程包工、包料、包机械、包检测费、包管理费、包利润、包规费和税金、包工程保险费、包社保、包质量、包工期、包保修、包安全及安全措施费、包文明施工及文明施工措施费、包竣工验收的承包方式。 |
| 5 | 5.1 | 质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》标准，质量等级：合格。 |
| 6 | 6.1 | 保修期 | 防水五年，其他两年，按《建筑工程质量管理条例》规定执行； |
| 7 | 7.1 | 招标范围 | 本工程招标范围，按招标文件、招标图纸及有关资料及说明，主要承包的施工和工作内容，详见《广东金宇环境科技股份有限公司铷稀有金属资源化利用技改项目土建工程施工总承包合同条款》第一部分第二点 “工程承包内容” |
| 8 | 8.1 | 工期要求 | 施工总工期：90日历天（含节假日，总工期计算以甲方开工令为准。 具体施工计划投标人须根据工程特点及自身施工管理条件在技术标中详细列明供招标人审核。 注明：如果是由于招标人指定分包的各项相关专业分包工程的原因而影响本招标工程工期的实现，则工期相应顺延，但中标人须与招标人共同向造成工期延误的相应专业分包方索赔。 |
| 9 | 9.1 | 资金来源 | 公司自有资金（项目开工前期中标单位须垫支1000万元，甲方按年化率6%左右支付资金占用费，为期1年左右，若中途结清，仅计截止日之前的利息。剩余工程款双方按合同约定根据工程进度按比例支付）。 |
| 10 | 10.1 | 投标人资质 等级要求 | 投标人须具有房屋建筑工程施工总承包贰级或以上资质。不接受资质挂靠及联合投标，否则取消投标资格。 |
| 11 | 11.1 | 付款方式 | 中标后按双方签订的合同条款执行； |
| 12 | 12.1 | 投标有效期 | 为：12日历天（从投标截止之日算起）； |
| 13 | 13.1 | 踏勘现场 | 在本工程开标时间前，由投标人自行现场考察。 |
| 14 | 14.1 | 投标文件份数 | 技术标文件与经济标文件：一份正本，一份副本。技术标文件与经济标文件要求分别包装（并须同时提供电子文档）。 |
| 15 | 15.1 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 地点1: 河源市源城区东埔高塘高屋山村35号金宇河源办事处3楼周副总办公室；地点2：河源市黄田镇良村村川龙小组广东金宇综合楼5楼规划建设部。 时间： 2021 年 08 月 30 日17:00 时前； |
| 16 | 16.1 | 评标方法及标准 | 采用综合评估法，技术标与经济标分别开启。 |
| 17 | 17.1 | 招标答疑 | 投标人将疑问以书面扫描或电邮方式于 2021 年 08 月 24 日12:00 时前向招标人提出，招标人于 2021 年 08 月 27 日17:00 时前将答疑统一回复各投标人 |
| 18 | 18.1 | 联系方式 | 联 系 人： 周副总 联系电话：13553259765 徐经理 联系电话：13725267837 投诉电话：0762-3268199转 杨董事长 |

### 二、投标须知

#### （一）总则

##### 1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第  1  项～第 18  项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

##### 2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第   7  项 。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第  8  项 。

##### 3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第  9  项。

##### 4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第  10  项。

##### 5、踏勘现场及现场情况

5.1投标人按本须知前附表第   13  项所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担踏勘现场的责任和风险。

5.4投标人在投标时将被视为已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的所有情况，招标人将施工现场移交中标人后，中标人对施工场地上发生的相关负责，因中标人原因而影响施工，导致工期拖延及工程、财产损失，由中标人自行消化并承担责任，工期概不顺延，且招标人不作任何补偿。

5.5招标工程现场施工条件

5.5.1施工范围的具体位置及可交付中标单位施工安排的用地范围由招标人划定，施工单位根据现场情况与招标人协商合理布置临时设施，中标不得以任何借口向招标单位提出任何相关要求。建筑轴线控制基点由建设单位负责提供；

5.5.2施工用水提供 1个接驳点，施工用电提供  1 个接驳点，上述各接驳点均设于项目地块红线内，临时供水管径为    Φ90   ，临时供电为      630KVA+200KVA    ，当正常的供电供应临时不足及水压不足时，须由投标人自行发电解决和加压满足施工的需要，所需费用已包含在投标总造价中。中标单位应按水表、电表实际用量定期缴交水电费，施工场地内水电管线及设施等均由中标单位根据施工需要自行解决；如在施工过程中临时出现水电用量不能满足施工需要的情况，所引起费用、工期索赔由中标人自行负责，在投标报价中自行考虑招标人不需负责。

##### 6、投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不付任何责任。

6.2投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

#### （二） 招标文件

##### 7、招标文件

7.1招标人在提交投标文件截止时间 3天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏、错漏等问题应在获得招标文件之日起 2 日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

##### 8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于招标文件发出至投标截止日期前 3 日内以书面形式向招标人提出澄清要求，送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于  当  日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 2 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后当日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若修改通知没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

#### （三）投 标 文 件 的 编 制

##### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用  中文  。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 11、投标人报价

11.1投标人根据自身实际情况及经营，按招标人提供的预算清单对整个标段进行报价。

##### 12、投标文件的组成

12.1 投标文件由技术标部分、经济标投标响应书部分、经济标部分（招标人提供模拟清单）共三部分组成。

12.2技术标部分主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）:

12.2.1 技术投标书（按第三章格式1, 正本附原件，副本可用复印件。

12.2.2 企业资质证书、营业执照；

12.2.3 法人代表证明书、法人代表签署的本投标文件授权委托证明书；

12.2.4项目管理机构配备

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料复印件；

（3）其他辅助说明资料。

12.2.5企业在河源市可使用适合本工程的机械设备；

12.2.6施工组织设计或施工方案（包括工期）。(按第三章格式6说明及要求)

12.2.7安全生产措施费承诺书

12.2.8技术标电子文件，用Microsoft Word 软件制作。需提供电子文件光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

12.3 经济标投标响应书部分主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）：按第三章（二），格式表7～11，正本附原件。

##### 13、投标文件的份数和签署

13.1 投标人应按本须知前附表第 14  项规定的份数提交投标文件。

13.2 投标文件的正本必须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.3 投标文件应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交授权委托证明书。

13.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

#### （四）投 标 文 件 的 提 交

##### 14、投标文件的装订、密封和标记

14.1投标文件的装订要求：技术标部分、经济标投标响应书部分、经济标部分分别单独装订。

14.2投标人应将技术标部分、经济标投标响应书部分（分别分开包封，并分别注明“技术标部分”、“经济标投标响应书部分”。

14.3投标文件密封袋上均应加盖公章，写明招标人名称，在密封袋上注明下列识别标志：

      - 招标工程项目名称

      - 建设单位名称

      - 投标单位名称、地址

      - 投标文件密封袋应注明“在投标截止时间前不得开封”

14.4如果投标文件没有按本投标须知第14.1款、第14.2款和第14.3款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

14.5所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章。

#### （五）开标

15、投标文件的有效性

15.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按规定装订、标志与密封；

（2）投标文件逾期送达或未按指定地点投送；

15.2招标人对有效投标文件进行评审、比较。

15.3招标人采用内部开标方式，不邀请投标人参与.

#### （六）合同的授予

##### 16、确定中标人或中标侯选人

16.1 招标人组织的评标委员会首先对技术标书进行评审，所有满足招标文件各项实质性要求的投标人均进入经济评审，招标人会对“经济标投标响应书部分”和“经济标部分”两项内容进行全面综合的评审，最后确定合理低价的投标人为中标人

16.2中标通知书发出后，将以招标文件附件《广东金宇环境科技股份有限公司铷稀有金属资源化利用技改项目土建工程施工总承包合同补充条款》条款签署正式工程承包合同，投标人不得在中标后提出修改合同条款（明显错漏除外），否则招标人有权取消中标资格，投标人不得提出异议。

第二章  合同条款

《广东金宇环境科技股份有限公司铷稀有金属资源化利用技改项目土建工程施工总承包合同条款》

第三章  投标文件格式

## 一、技术标部分

广东金宇环境科技股份有限公司

铷稀有金属资源化利用技改项目

土建工程施工总承包

投  标  文  件

（技 术 标 部 分）

项目名称：广东金宇环境科技股份有限公司铷稀有金属

资源化利用技改项目土建工程施工总承包

投标文件内容：                     技术标部分

投标人：                     		    	         	        （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日        期：   2021  年  08  月  18   日

格式1：

技 术 投 标 书

致： 广东金宇环境科技股份有限公司

工程名称： 广东金宇环境科技股份有限公司铷稀有金属资源化利用技改项目土建工程施工总承包

工程简述：本工程建筑占地面积为6699.28㎡，总建筑面积大约为：13434.96㎡，厂房、仓库结构为一层钢结构，配电房、二层办公楼为钢混结构。

经考察现场和研究上述工程合同的图纸、合同条款、规范、经济标投标报价响应文件和其他有关文件后，我方愿按本工程招标文件为原则并按上述图纸、合同条款、规范和有关要求承包上述工程的施工、竣工、及总承包配合服务，并承担任何质量缺陷保修责任。

如果我方中标，我方保证按照招标文件中规定的开工日期，听从发包人的要求提前进行开工前的准备工作，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

如果我方中标，我方保证按照合同条款中规定的开工日期进场施工，并按投标文件中说明的投入本工程的人员、设备、技术方案按质、按量、按时完成和交付合同协议书所约定的全部工程。

我方同意投标文件自《投标人须知及前附表》中规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并自《投标人须知及前附表》规定的投标有效截止日期前一直对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。

我方理解你们将不受必须接受最低标价的投标或其他任何投标文件的约束。

我方理解你们纵使目前提供的招标图纸仅为初步设计单体建筑报建图，但我方保证是一个有经验的承包人，我方提交的技术投标书是完全可行、可靠的，具有前瞻性，综合考虑了现场条件、地质水文条件并能容纳这些风险，确保包发人免于承担这些风险和损失。

我司提交的施工方案（经你方同意）不作为工程结算要求增加费用的依据，且你方不必因对施工方案的同意而需承担质量、安全、进度等方面的任何责任。

如果我方中标，我方同意并承诺按照合同条款中规定的方式进行工程结算。

在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的契约。

技术投标书附表

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 资质等级及证号 |  |
| 工商营业执照证号 |  |
| 投 标 工 期 （日历总天数） |  |
| 开户银行名称、帐户名称（户名）及帐号 [帐户名称（户名）必须与投标单位名称一致且帐户不能是临时帐户] | 开户银行名称： 帐 户 名 称： 帐 号： |
| 工 程 质 量 标 准 |  |
| 保 修 期 限 |  |
| 项目负责人 | 姓 名： 技术职称： 注册建造师专业及等级： 注册建造师证书编号： |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位名称：（盖公章）

日期：  2021 年 08 月    日

格式2：

企业简况表

| 1．一 般 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 业 务 |  |  |  |  | 营业执照号码 |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  | 邮 政 编 码 |  |  |
| 成 立 地 点 | 城市 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省份 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 号 码 | 地区号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 号码 |  |  |  |  |  |  |
| E—mail |  |  |  |  |  | 传 真 |  |
| 2．资质及年审情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 资 质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 质 证 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质年审时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 技术职称 |  |  | 职 务 |  |  | 电 话 |
| 4．授 权 声 明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 我们保证本申请及文件的真实性，并授权给 代表本公司负责阐述有关方面的情况。 法人代表签字： 被授权人签字： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |

附注：本表后附企业营业执照(副本)、资质证书（副本）及建筑施工企业安全生产许可证的复印件（加盖公章）

格式3：

拟投入本合同工程的主要人员承诺书

广东金宇环境科技股份有限公司：

现我司承诺按以下“主要人员汇总表”中的人员投入本工程项目，若经招标人审查所投入的人员未能满足本项目的要求，招标人有权提出调整人员以满足本项目的需要，并按合同约定接受处罚。

主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位名称：（盖公章）

日期： 2021  年  08 月    日

格式4：

拟投入本合同工程的主要施工机械设备承诺书

广东金宇环境科技股份有限公司：

现我司承诺以下“拟投入本合同工程的主要施工机械设备一览表”中的所列出的设备是真实的，并保证按招标人要求投入使用。若经招标人审查所投入的设备未能满足本项目的要求，招标人有权提出调整设备投入以满足本项目的需要。

拟投入本合同工程的主要施工机械设备一览表

| 设备名称 | 申请人填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 规格、功率及容量 | 数量 | 自有/租赁 |
| ... |  |  |  |

附：1、机械设备需注明自有或租赁；机械设备如属于租赁的，应承诺其租赁是不属于重复租赁。

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位名称：（盖公章）

日期： 2021 年 08 月    日

格式5：

施工组织设计或施工方案

投标人应针对本项目的特点，结合招标文件的相关要求认真编制施工组织设计及其施工方案。

实施方案的内容和格式由投标人自定，包括但不限于以下内容：

一、施工组织设计方案（包括土方开挖、基坑边坡支护方案）

二、针对对本项目的施工技术措施；

三、安全生产、文明施工措施；

四、施工进度计划；

五、材料供货保证措施；

六、节能方案及保证措施。

七、质量、工期、保修期保证措施及承诺；严格按合同协议书附件《工程质量保修书》中的规定进行承诺。

八、施工技术及使用于本项目的主要设备、材料，满足技术规范要求，主要设备材料应说明来源及技术、质量标准。（建议主要材料采用表格的形式加以说明）工期计划：满足招标文件的工期要求，有相应计划及合理可行的保证措施（建议有相应的图表加以说明）；

格式6：

安全生产措施费承诺书

建设单位名称：广东金宇环境科技股份有限公司

投标工程名称：广东金宇环境科技股份有限公司铷稀有金属资源化利用技改项目土建工程施工总承包

为加强工程安全生产管理，预防施工过程中安全事故的发生，我方承诺：将完全遵守河源市相关的规定：在广东金宇环境科技股份有限公司铷稀有金属资源化利用技改项目土建工程施工总承包投标的投标中已包括安全生产措施费用，并承诺该费用完全用于本项目的安全生产工作中。其它专款专用的费用均按河源市建委有关文件执行。

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位名称：（盖公章）

日期： 2021  年 08 月    日

二、经济标投标响应书部分

广东金宇环境科技股份有限公司铷稀有金属

资源化利用技改项目土建工程施工总承包

投  标  文  件

（经济标投标响应书部分）

项目名称：广东金宇环境科技股份有限公司铷稀有金属

资源化利用技改项目土建工程施工总承包

投标文件内容：               经济标投标响应书部分

投标人：                     		    	           	     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日        期：  2021   年  08  月   18    日

格式7：

经济标投标响应书

致： 广东金宇环境科技股份有限公司

工程名称：广东金宇环境科技股份有限公司贵金属回收项目土建工程施工总承包

工程简述：本工程建筑占地面积为6699.28㎡，总建筑面积大约为：13434.96㎡，厂房、仓库结构为一层钢结构，配电房、二层办公楼为钢混结构。

经考察现场和研究上述工程合同的图纸、合同条款、规范及《投标人须知及前附表》规定的要约条件和其他有关文件后，我方响应如下条款,并按上述图纸、合同条款、规范和本《经济投标响应书》的所有条件承包上述工程的施工、竣工、验收，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 同意按《投 标 须 知 前 附 表》第 4  项规定的承包方式承包本工程。

- 同意按《投 标 须 知 前 附 表》第 7  项规定的承包范围承包本工程，同意在履约过程中，接受业主方就承包范围可能所作的任何修改表示满意，并能承担总承包应尽施工、竣工、验收等义务。

- 同意按双方约定的工程计价方式承包本工程，计费程序中有关费率的取值如下：

3.1夜间施工费不计取；

3.2冬雨季施工增加费不计算；

3.3大型机械设备进出场及安拆费相应合同条款约定标准；

3.4文明工地增加费不计算；

3.5赶工措施费不计取；

3.6超高墙体垂直面抹灰厚度不计取；

3.7防疫费用不计取；

3.8总承包服务费及提供的配合服务费响应合同附件收费标准；

3.9工程优质费：无论获得市级、省级还是国家级工程质量奖项，工程优质费率均不予计算。

3.10材料保管费，无论是我方自行采购还是招标人指定采购品牌的材料、设备由供方送货到工程交由我司保管、使用，我司承诺均不收取材料保管费（暂估价材料设备按1.5%计算除外），专业分包单位的材料、设备要求总包单位提供材料、设备堆放场地的相关费用均己包含在总承包服务费中；

3.11预算包干费按《广东建设工程计价依据（2018）》计算，包括（但不限于）施工雨（污）水的排除、场内外材料工具二次运输、工程用水加压措施、材料堆放场地的整理、专业工程预留洞的塞缝、补洞；半成品、成品的保护；机电安装后的补洞（槽）工料费、施工中的临时停水停电的应急措施、基础埋深2m以内挖土方的塌方、日间照明及夜间施工所发生的费用（不包括地下室和特殊工程）、完工清场后的垃圾外运，抽水台班不属于签证范围内（无论是抽地下水或施工期间的雨水、生活、建筑污水）等；

3.12我司承诺，无论是承包范围的工作，还是招标人增加、签证等零星工作，投标人都无条件接受以上计价方式。

3.13无论市场价格如何波动，也无论政府有关规费、行政事业收费如何变动，除税金外，承包人承诺按以上计价方式不作任何调整。

- 除暂估价表中的材料、设备外，其他材料、设备、机械按施工当期河源市建设工程造价站公布的《河源市工程造价信息》中相应的参考价格执行，暂估价表中的材料、设备由招标人核定工地结算价，工地结算价的确定办法，按市场到工地的含税采购价上浮5%另加1.5%保管费为工地结算价，不参与总价下浮。

- 本工程采用商品砼，按施工当期河源市建设工程造价站公布的《河源市工程造价信息》中相应的参考价格执行时，综合考虑运输距离，不另计算运距的增加费用。

- 同意并理解招标人的要求，本工程土方挖运不考虑场外运输，按招标人指定的堆土点综合考虑堆土点，非招标人原因或因施工场地条件、施工工艺影响或地质、水文、气候超成的滑坡等需进行土方二次挖运、堆土转运等一切费用均视为一个有经验的投标人所能预见的风险，不予计算相关费用或工程签证。

- 外墙综合脚手架的搭设己结合本项目门窗及所有装饰线、装饰构架、栏杆、百叶以及样板房开放等分项工程施工的特点和需要（纵使这些项目属非承包范围），非设计变更造成外墙综合脚手架修改、补搭、调整，此部分费用不再向招标人收取或要求费用签证。关于样板房窗口开放可能需外挑结构处理，外挑费用不予计算，同时外立面样板房窗户可视区域未搭设外墙脚手架的工程量也不扣除。

- 我司设置的外墙综合脚手架、塔吊和载人载货垂直运输设备等设施，纵使我司完成了招标范围的全部项目并达到规划验收条件，但整体项目还没有达到竣工备案阶段，还有非承包人承包范围的项目未完成，当招标人有需要并提出要求继续使用现有的外墙综合脚手架、塔吊和载人载货垂直运输设备时，我司将无条件配合，所发生的延期使用费由我司负责支付，直至整个项目竣工验收备案为止。

- 如果我方中标，我方保证按照招标文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

- 如果我方中标，我方保证按照合同条款中规定的开工日期进场施工，并按资格预审申请文件、投标文件中说明的投入本工程的人员、设备、技术方案按质、按量、按时完成和交付合同协议书所约定的全部工程。

- 我方同意投标文件自《投标人须知及前附表》中规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并自《投标人须知及前附表》规定的投标有效截止日期前一直对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。

- 我方理解你们将不受必须接受最低标价的投标或其他任何投标文件的约束。

- 如果我方中标，我方同意并承诺按照合同条款中规定的方式进行工程结算。

在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的契约。

14、如果我方中标，我方同意并承诺按中标时合同单价执行工程建设，不考虑人工、材料市场价格波动等因素。法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位名称：（盖公章）

日    期： 2021  年 08 月    日

格式8：

报价书

详见附件二（按招标方提供的统一格式内容报价）